| ### PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | Boletim de Medição n.º: 02 Data: 15/02/2023. Folha: 01 / 03 . |
| --- | --- |
| # SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ## BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |

| OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. LOCAL:DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DE VERTENTES- PE. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2022 - DISPENSA Nº019/2022. |  |  | FIRMA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |  |
| CONTRATO N.º198 /2022 | DATA:11 /07 /2022. |  | VALOR:R$:102.062,84 | PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2022 DISPENSA Nº 019/2022 |
| SALDO ANTERIOR: R$: 48.247,65 |  | ESTA MEDIÇÃO: R$: 30.727,97 |  | SALDO ATUAL:R$:17.519,68 |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAVARAZINHO – RUA DE FANHA **.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia **.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) ***RUA SOLIDÔNIO FIGUEIRÔA (SEU NECO) ***.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia ***.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m². 8.0-RUA TEIXEIRA DE FREITAS (SEU GUILHERME) 8.1 demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 8.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 2.0-RUA GUILHERME FRANCISCO MACIEL DE ARRUDA 2.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 2.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 12.0-RUA LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO. 12.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 12.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 7.0-DISTRITO CHÃ DO JUNCO (ALTO DO FOGO) 7.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 7.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 21-RUA JOSÉ PESSÔA DE LIMA 21.1demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 21.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 25.0-AVENIDA BRAZ BEZERRA 25.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 25.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) ****RUA MIRIAN FARIAS LEAL ****.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia ****.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) *****RUA SÃO JOSÉ *****.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia *****.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 14.0- LOTEAMENTO DANILO ANDRADE 14.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 14.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) | M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² | 107,00 107,00 45,00 45,00 3,00 3,00 12,00 12,00 11,00 11,00 60,00 60,00 2,00 2,00 11,00 11,00 34,00 34,00 7,50 7,50 188,00 188,00 | 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 | 1.498,00 5.344,65 630,00 2.247,75 42,00 149,85 168,00 599,40 154,00 549,45 840,00 2.997,00 28,00 99,90 154,00 549,45 476,00 1.698,30 105,00 374,62 2.632,00 9.390,60 |
|  |  |  |  | 30.727,97 |
| #### T O T A L G E R A L |  |  |  | 30.727,97 |
| - IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$: 30.727,97 (TRINTA MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) |  |  |  |  |

_________________________________________________			___________________________________________________

-  Diretor  -						 	                               - Secretário de Obras -