| ### PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | Boletim de Medição n.º: 03 Data: 19/06/2023. Folha: 01 / 02 . |
| --- | --- |
| # SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ## BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |

| OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. LOCAL:DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DE VERTENTES- PE. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2022 - DISPENSA Nº019/2022. |  |  | FIRMA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |  |
| CONTRATO N.º198 /2022 | DATA:11 /07 /2022. |  | VALOR: R$:102.062,84 | PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2022 DISPENSA Nº 019/2022 |
| SALDO ANTERIOR: R$: 17.519,68 |  | ESTA MEDIÇÃO: R$: 17.451,94 |  | SALDO ATUAL:R$: 67,74 |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0- RUA ALTO DO CRUZEIRO 3.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 3.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 8.0- RUA TEIXEIRA DE FREITAS 8.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 8.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m². 11.0-RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA 11.1 demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 11.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 12.0- RUA LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO 12.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 12.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 13.0- RUA MANOEL CABRAL DA SILVA 13.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 13.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 14.0-RUA LOTEAMENTO DANILO ANDRADE 14.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 14.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) 16.0- RUA JAIME RODRIGUES DE SOUSA 16.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia 16.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) * -RUA PADRE RENATO GUEDES *.1demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia *.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) **-RUA MAJOR LUDUGÉRIO (AROLDO) **.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia **.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) ***- RUA CEL. JOÃO JOAQUIM ***.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia ***.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) ****-RUA OTÁVIO CAVALCANTI ****.1-demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia ****.2-reposição de calçamento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco) assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2( área total por rua inferior ou igual a 30m² ) | M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² | 17,50 17,50 36,75 36,75 26,25 26,25 9,20 9,20 16,00 16,00 103,00 103,00 13,75 13,75 4,00 4,00 4,00 4,00 22,70 22,70 19,75 19,75 | 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 14,00 49,95 | 245,00 874,12 514,50 1.835,66 367,50 1.311,19 128,80 459,54 224,00 799,20 1.442,00 5.144,85 192,50 686,81 56,00 199,80 56,00 199,80 317,80 1.133,86 276,50 986,51 |
| #### T O T A L G E R A L |  |  |  | 17.451,94 |
| - IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$: 17.451,94 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) |  |  |  |  |

_________________________________________________			___________________________________________________

-  Diretor  -						 	                               - Secretário de Obras -